Виконання Інвестиційної програми КП "Кременчукводоканал" за 2022 рік

| № з/п | Найменування заходів | План, тис. грн. | Виконання |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тис. грн. |
| Водопостачання |  |  |  |
| 1.1.1 | Технічне переоснащення ЦТП-278 | 3 411,34 | 2 407,03 |
| 1.1.2 | Технічне переоснащення ЦТП-297 | 1 626,10 | 1 161,24 |
| 1.4.1 | Заміна одиниць технологічного устаткування хлорного господарства | 700,00 | 700,00 |
| 1.8.2 | Придбання генераторів | 2 358,85 | 2 399,42 |
| 1.8.1 | Проект "Розвиток міської інфраструктури" | 2 204,12 | 2 497,97 |
| Водовідведення |  |  |  |
| 2.3.1 | Створення розрахунково-інформаційного комплексу мереж (ГІС) | 2 210,00 | 2 210,00 |
| 2.5.1 | Реконструкція напірного каналізаційного колектору від СП 15 до Крюківських КОС | 3 070,20 | 1 421,03 |
| 2.6.2 | Придбання генераторів | 5 342,46 | 6 000,86 |
| 2.6.3 | Реконструкція системи опалення на правобережних КОС | 542,47 | 462,64 |
| 2.6.1 | Проект "Розвиток міської інфраструктури" | 10 143,88 | 11 496,28 |
| Всього: |  | 31 609,42 | 30 756,47 |
|  |  | 97% |  |